

**BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN LẦN 1**

**QUẢN LÝ KHO HÀNG**

NHÓM: 1 - LỚP LTMT5

1. **Các công việc đã thực hiện**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Công việc** | **Người thực hiện** | **Ngày bắt đầu** | **Kết quả** |
| 1 | Các thành viên trong nhóm đã bàn bạc, phân tích yêu cầu và thiết kế yêu dự án | Diêm Thị Quỳnh (trưởng nhóm), Trần Công Minh, trần Lam Trường | 05/06/2019 | Công việc tiến triển tốt. Đã xác định được các công việc cần làm cũng như nhiệm vụ của từng thành viên trong nhóm |
| 2 | Xác định các thực thể, quan hệ giữa chúng và xây dựng cơ sở dữ liệu trên SQL-Server | Diêm Thị Quỳnh | 06/06/2019 | Cơ sở dữ liệu đã hoàn tất, công việc tiến triển tốt |
| 3 | Thiết lập các ràng buộc về cơ sở dữ liệu, các stored procedure, trigger và phân quyền quản lý | Diêm Thị Quỳnh | 07/06/2019 | Các thực thể đã được ràng buộc,có thể truy xuất hợp lý, tiến độ công việc ổn định |
| 4 | Xây dựng mô hình 3 tầng để miêu tả các đối tượng thực thể bằng ngôn ngữ lập trình C# | Trần Lam Trường, Trần Công Minh, Diêm Thị Quỳnh | 06/06/2019 | Mỗi đối tượng đã được miêu tả cụ thể |
| 5 | Kết nối cơ sở dữ liệu và thiết kế giao diện của từng thực thể trên winform | Trần Công Minh, Diêm Thị Quỳnh, Trần Lam Trường | 06/06/2019 | Dữ liệu đã được kết nối, từng đối tượng trong cơ sở dữ liệu đã được thiết kế và đang trong giai đoạn làm các chức năng của giao diện. Nhìn chung, công việc tiến triển khá ổn định |

1. **Các khó khăn gặp phải**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Khó khăn** | **Giải pháp đã thực hiện** | **Kết quả** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

1. **Các công việc sẽ thực hiện**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Công việc** | **Người thực hiện** | **Ngày dự kiến bắt đầu** | **Kết quả dự kiến đạt được** |
| 1 | Xây dựng các chức năng Thêm dữ liệu của từng bảng dữ liệu | Trần Công Minh | 09/06/2019 | Chức năng thêm dữ liệu sẽ họat động tốt, không có sai sót gì nhiều |
| 2 | Xây dựng các chức năng Sửa/ Cập nhật dữ liệu của từng bảng dữ liệu | Diêm Thị Quỳnh | 09/06/2019 | Chức năng Sửa/ cập nhật dữ liệu sẽ họat động tốt và đúng yêu cầu của người dùng |
| 3 | Xây dựng các chức năng Xóa dữ liệu của từng bảng dữ liệu | Trần Lam Trường | 09/06/2019 | Chức năng Xóa dữ liệu sẽ họat động tốt, không có sai sót gì nhiều, và đúng yêu cầu người dùng |
| 4 | Xây dựng các năng Báo cáo, thống kê theo yêu cầu của ngườ dùng | Diêm Thị Quỳnh, Trần Công Minh, Trần Lam Trường | 09/06/2019 | Chức năng Báo cáo – Thống kê sẽ hoạt động tốt |
| 5 | Xây dựng chức năng Tìm kiếm thông tin theo yêu cầu của người dùng | Diêm Thị Quỳnh, Trần Công Minh, Trần Lam Trường | 09/06/2019 | Chức năng Tìm kiếm sẽ hoạt động tốt đúng yêu cầu người dùng |